프로젝트 기획서

| 프로젝트명 | LIVEMAP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 기간 | 2025.10.20~ 2025.10.31 |  |  |
|  | 팀장 | 정지원 | 아이디&비밀번호 찾기 기능, 메인페이지 |
|  | 팀원 | 최정문 | 방송 데이터 수집, 방송 등록&수정&삭제 기능 |
|  | 팀원 | 이대훈 | 로그인&로그아웃 기능, 내정보 페이지 |
|  | 팀원 | 김현희 | 회원가입 기능, 내정보 페이지 |
| 프로젝트 배경 및 목적 | 최근 라이브커머스가 급부상하며, 수많은 플랫폼, 브랜드들이 각자의 채널에서 게릴라성으로 라이브 방송을 진행하고 있지만 소비자들은 어떤 플랫폼에서, 언제, 어떤 방송을 하는지에 대한 정보를 얻기 위해 여러 앱과 웹사이트를 일일이 방문해야 하는 불편함이 있다고 보여져 그런 불편함을 해소하고자 본 프로젝트는 흩어져 있는 정보들을 모아 한 곳에서 방송 정보들을 제공하는 것이 주 된 목적입니다. |  |  |
| 프로젝트 주제 선정 이유 | 홈쇼핑 방송을 모아보는 서비스는 있는데, 왜 라이브 방송을 모아보는 서비스는 없을까?"라는 간단한 질문에서 시작했습니다. 라이브 커머스 시장은 폭발적으로 성장하고 있지만, 그 정보들을 효과적으로 정리해주는 서비스는 부재한 상황입니다. 라이브커머스 시장이 계속해서 성장함에 따라, 방송 정보를 얻으려는 사용자 트래픽 또한 지속적으로 증가할 것으로 보이며 여러 플랫폼에 흩어져있는 방송 정보들을 모아 제공하는 통합 플랫폼이 있다면 소비자는 간편하게 상품들의 방송 정보를 알 수 있고 이를 통해 방송하는 플랫폼, 브랜드들도 더 많은 소비자들의 유입을 기대할 수 있다고 생각해 이 프로젝트를 선정하게 되었습니다. |  |  |
| 프로젝트 연구 및 분석 계획 | 데이터 수집: 라이브커머스 서비스를 제공하는 플랫폼들에서 시간별, 카테고리별 방송 정보들의 데이터를 확보합니다. 유사 서비스 분석: 유사한 서비스를 제공중인 웹 사이트에서 주요 기능, 사용자 인터페이스(UI/UX), 수익 모델등을 분석합니다. 사용자의 니즈 파악: "여러 앱과 웹사이트를 일일이 방문해야 하는 불편함"을 넘어, '놓쳐버린 방송에 대한 아쉬움', '플랫폼마다 다른 방송 시간을 일일이 기억하기 어려움', '관심 카테고리의 방송만 모아보고 싶은 니즈' 등 구체적인 문제 상황을 정의합니다. 수집 방식 연구: 각 라이브커머스 플랫폼의 방송 정보를 수집하기 위한 가장 효율적인 기술 방안을 분석합니다. |  |  |

| 일 정 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 주제 선정 및 분석 | 10/20 ~ 10/21 |  |  |  |  |  |  |
| 프로젝트 설계 |  |  | 10/22 ~ 10/23 |  |  |  |  |
| 프로젝트 구축 및 개발 |  |  |  |  | 10/24~10/29 |  |  |
| 발표 준비 및 발표 |  |  |  |  |  |  | 10/30~10/31 |